**Projekt Grupowy WiTkwintnie – dziennik projektu**

**Temat:** Baza przepisów kulinarnych

**Tydzień roboczy od:** 2020-05-07 **do** 2020-05-13

**Nr dziennika:** 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Rola w bieżącym okresie (zakres zadań) | Liczba godzin |
| Jakub Kulikowski | Praca nad dokumentacją na bieżąco, współpraca z Front-Endem i Back-Endem (w tym okresie w zakresie doradztwa, akceptacji poszczególnych fragmentów projektu, realizacji pomysłów), kontrola przebiegu prac | 5 |
| Adam Wasilewski | Przygotowanie szkieletu aplikacji, współpracy aplikacji z bazą danych. Udział przy projektowaniu bazy danych, doraźna pomoc (doradcza) przy realizacji bazy danych. | 8 |
| Piotr Sumiński | Przygotowanie podstawowego szkieletu układu strony. Przygotowanie zarysu wyglądu i układu strony głównej, panelu logowania, panelu rejestracji | 7 |
| Adam Żywica | Przygotowanie projektów loga i banerów na stronę, przygotowanie szkieletu obsługi przycisków na stronie oraz innych elementów interaktywnych dotyczących logowania i rejestracji. Pomoc Piotrowi Sumińskiemu w budowaniu szkieletu strony. | 6 |
| Piotr Król | Współpraca z Adamem Wasilewskim w zakresie przygotowania szkieletu aplikacji. Przygotowanie projektu bazy danych, oraz realizacja projektu i przygotowanie docelowej bazy danych (model załączony w dokumentacji) | 8 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Łącznie** | | 34 |

Wypełnia lider grupy

**Komentarz:**

Praca nad projektem w tym tygodniu przebiegła sprawnie i bez większych przeszkód. Oszacowany w poprzednim tygodniu czas pracy nie został osiągnięty, lecz założenia na ten tydzień, konkretyzowane w trakcie jego trwania, zostały wypełnione w 100%, więc przyjmujemy, iż z uwagi na pierwszą próbę takiego szacowania, zostały popełnione drobne błędy. Najważniejszym elementem, z którego rozliczani są członkowie zespołu jest zrealizowanie wyznaczonych zadań, niezależnie od ilości godzin, jaką zajmie projekt.

**Uwagi do pracy poszczególnych osób:**

Brak

**Ocena efektywności prac:**

bardzo dobra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Rola w następnym okresie (zakres zadań) | Liczba godzin |
| Jakub Kulikowski | Praca nad dokumentacją na bieżąco, aktualizacja dokumentacji i Instrukcji Użytkownika. Pomoc obu zespołom (w oczekiwaniu na możliwość testowania funkcjonalności aplikacji na dalszym etapie projektu) | 5 |
| Adam Wasilewski | Przygotowanie obsługi kont użytkowników w zakresie logowania, rejestracji i obsługi sesji. | 6 |
| Piotr Sumiński | Dalszy rozwój strony, praca nad estetyką i wyglądem strony głównej, przygotowanie projektu wyglądu panelu administracyjnego | 8 |
| Adam Żywica | Wsparcie Piotra Sumińskiego w procesie rozwoju wyglądu strony, przygotowanie projektu podglądu przepisów | 6 |
| Piotr Król | Dalszy rozwój i usprawnianie bazy danych, współpraca z Adamem Wasilewskim w celu dostosowywania bazy danych i wprowadzenia ewentualnych poprawek które potencjalnie mogą pojawić się na dalszym etapie rozwoju aplikacji | 6 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Łącznie** | | 31 |

Wypełnia opiekun grupy

**Komentarz:**

W następnym tygodniu celem jest dalszy postęp w rozwoju aplikacji, zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych członków zespołu opisanymi wyżej.

**Uwagi do pracy poszczególnych osób:**

Brak

**Ocena efektywności prac:**

bardzo dobra