**Projekt Grupowy WiTkwintnie – dziennik projektu**

**Temat:** Baza przepisów kulinarnych

**Tydzień roboczy od:** 2020-05-14 **do** 2020-05-20

**Nr dziennika:** 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Rola w bieżącym okresie (zakres zadań) | Liczba godzin |
| Jakub Kulikowski | Bieżąca praca nad dokumentacją techniczną i instrukcją użytkownika. Pomoc zespołowi Front-Endu, przygotowanie opisów do wybranych sekcji strony internetowej | 6 |
| Adam Wasilewski | Sfinalizowanie elementów aplikacji odpowiedzialnych za rejestrację użytkownika i logowanie. Współpraca przy połączeniu wyżej wymienionych fragmentów aplikacji z panelem znajdującym się na stronie internetowej | 7 |
| Piotr Sumiński | Prace nad estetyką strony głównej, wyglądem panelu logowania i rejestracji. Współpraca przy połączeniu panelu rejestracji i logowania z fragmentem aplikacji za to odpowiedzialnym | 7 |
| Adam Żywica | Praca nad przygotowaniem sekcji „O nas”, banneru i stopki strony, pomoc Piotrowi Sumińskiemu w pracy nad panelem logowania i rejestracji. | 6 |
| Piotr Król | Poprawa i odpowiednie dostosowanie bazy danych w celu pełnej kompatybilności z zaprojektowanym Back-Endem. Pomoc Adamowi Wasilewskiemu. | 5 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Łącznie** | | 31 |

Wypełnia lider grupy

**Komentarz:**

Prace w tym tygodniu przebiegły bez zakłóceń. Główny plan, na który składała się finalizacja obsługi kont użytkowników – przygotowanie panelu logowania i rejestracji zarówno od strony Front-Endu jak i Back-Endu udało się zrealizować wprowadzając jednocześnie marginalne poprawki np. przy bazie danych, umożliwiające w pełni sprawne działanie tych mechanizmów. Najważniejszy plan tygodnia został zrealizowany, praca nad projektem idzie w dobrym kierunku.

Odbyły się także 2 dwugodzinne spotkania całego zespołu w celu omówienia aktualnego stanu projektu, kierunku prac nad projektem oraz innych spraw organizacyjnych, edukacyjnych (wymiana wiedzy np. dotycząca pracy z GitHubem), projektowych.

**Uwagi do pracy poszczególnych osób:**

Brak

**Ocena efektywności prac:**

bardzo dobra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Rola w następnym okresie (zakres zadań) | Liczba godzin |
| Jakub Kulikowski | Praca nad dokumentacją na bieżąco, aktualizacja dokumentacji i Instrukcji Użytkownika. Przeprowadzenie testów, opis funkcjonalności i finalizacja dokumentacji technicznej dotyczącej logowania, rejestracji i innych sfinalizowanych w trakcie tygodnia funkcjonalności aplikacji | 6 |
| Adam Wasilewski | Bieżąca praca nad dalszym rozwojem aplikacji, praca nad panelem administracyjnym, przygotowanie fragmentu aplikacji pozwalającego na dodanie nowych przepisów. | 6 |
| Piotr Sumiński | Wstępne testy działania panelu logowania i rejestracji oraz wprowadzenie ewentualnych korekt, jeżeli będą wymagane. Przygotowanie panelu dodawania nowego przepisu. | 6 |
| Adam Żywica | Wsparcie Piotra Sumińskiego podczas przeprowadzania testów działania panelu logowania i rejestracji oraz wprowadzenie ewentualnych korekt. Przygotowanie panelu dodawania nowego przepisu. | 6 |
| Piotr Król | Wsparcie Adama Wasilewskiego w prowadzonych pracach nad fragmentami aplikacji dotyczącymi dodawania przepisów, panelu administracyjnego. | 6 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Łącznie** | | 32 |

Wypełnia opiekun grupy

**Komentarz:**

W kolejnym tygodniu głównym celem do zrealizowania jest przygotowanie panelu dodawania nowych przepisów oraz fragmentu aplikacji, który miałby to obsługiwać. Oprócz tego zespół przeprowadzi wstępne testy funkcjonowania panelu logowania i rejestracji, pełne testy przeprowadzi Jakub Kulikowski. Oprócz powyższych będzie prowadzona biężąca praca nad rozwojem projektu w zakresie min. Panelu administracyjnego, strony głównej i innych elementów.

**Uwagi do pracy poszczególnych osób:**

Brak

**Ocena efektywności prac:**

bardzo dobra