**Projekt Grupowy WiTkwintnie – dziennik projektu**

**Temat:** Baza przepisów kulinarnych

**Tydzień roboczy od:** 2020-05-21 **do** 2020-05-27

**Nr dziennika:** 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Rola w bieżącym okresie (zakres zadań) | Liczba godzin |
| Jakub Kulikowski | Bieżąca praca nad dokumentacją i instrukcją użytkownika, wsparcie merytoryczne pozostałych działów w procesie planowania i realizacji poszczególnych elementów projektu | 5 |
| Adam Wasilewski | Przygotowanie fragmentu aplikacji odpowiedzialnego za obsługę dodawania nowych przepisów | 6 |
| Piotr Sumiński | Przygotowanie panelu dodawania nowych przepisów od strony Front-Endu, przeprowadzenie testów i wprowadzenie marginalnych poprawek przy okazji paneli logowania i rejestracji | 6 |
| Adam Żywica | Przygotowanie panelu dodawania nowych przepisów od strony Front-Endu, przeprowadzenie testów i wprowadzenie marginalnych poprawek przy okazji paneli logowania i rejestracji | 5 |
| Piotr Król | Wprowadzenie drobnych korekt i zmian w modelu bazy danych, wsparcie Adama Wasilewskiego w procesie przygotowania fragmentu aplikacji odpowiedzialnego za dodawanie nowych przepisów | 5 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Łącznie** | | 27 |

Wypełnia lider grupy

**Komentarz:**

Prace w bieżącym okresie przebiegły sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami i założeniami na ten tydzień. Aplikacja podczas przygotowywania nowych elementów i funkcjonalności ulega marginalnym korektom pozwalającym dostosować je do spójnego działania całości. Marginalne korekty zostały wprowadzone w modelu bazy danych oraz panelu logowania i rejestracji. Głównym założeniem na ten tydzień było przygotowanie panelu/formularza dodawania nowych przepisów kulinarnych i przygotowanie jego obsługi od strony aplikacji – cel ten udało się zrealizować.

**Uwagi do pracy poszczególnych osób:**

Brak

**Ocena efektywności prac:**

bardzo dobra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Rola w następnym okresie (zakres zadań) | Liczba godzin |
| Jakub Kulikowski | Bieżąca praca nad dokumentacją i instrukcją użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem finalizacji fragmentów dotyczących gotowego panelu dodawania przepisów. Bieżąca pomoc świadczona pozostałym zespołom | 6 |
| Adam Wasilewski | Przygotowanie fragmentu aplikacji odpowiedzialnego za obsługę panelu administracyjnego i związanych z nim funkcjonalności | 6 |
| Piotr Sumiński | Przygotowanie panelu administracyjnego od strony Front-Endu oraz implementacja możliwości łatwego wykorzystywania jego funkcjonalności | 6 |
| Adam Żywica | Wsparcie Piotra Sumińskiego w przygotowaniu panelu administracyjnego od strony Front-Endu oraz implementacji możliwości łatwego wykorzystywania jego funkcjonalności | 6 |
| Piotr Król | Wsparcie Adama Wasilewskiego w procesie przygotowywania fragmentu aplikacji odpowiedzialnego za obsługę panelu administracyjnego | 6 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Łącznie** | | 30 |

Wypełnia opiekun grupy

**Komentarz:**

Głównym założeniem co do prac na kolejny tydzień jest przygotowanie panelu administracyjnego oraz związanych z nim funkcjonalności oraz ewentualne wprowadzenie drobnych zmian w istniejących elementach aplikacji umożliwiających poprawne funkcjonowanie aplikacji jako całości.

**Uwagi do pracy poszczególnych osób:**

Brak

**Ocena efektywności prac:**

bardzo dobra