**Projekt Grupowy WiTkwintnie – dziennik projektu**

**Temat:** Baza przepisów kulinarnych

**Tydzień roboczy od:** 2020-05-28 **do** 2020-06-03

**Nr dziennika:** 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Rola w bieżącym okresie (zakres zadań) | Liczba godzin |
| Jakub Kulikowski | Praca nad dokumentacją oraz instrukcją użytkownika, merytoryczne wsparcie pozostałych zespołów | 4 |
| Adam Wasilewski | Przygotowanie fragmentu aplikacji odpowiedzialnego za podstawowe funkcje panelu administracyjnego oraz finalizacja funkcjonalności „Przepis dnia” | 4 |
| Piotr Sumiński | Przygotowanie panelu administracyjnego od strony Front-Endu oraz zaimplementowanie na stronie “Przepisu dnia” | 5 |
| Adam Żywica | Wsparcie Piotra Sumińskiego w zakresie przygotowania panelu administracyjnego od strony Front-Endu, przygotowania „Przepisu Dnia” | 4 |
| Piotr Król | Wsparcie Adama Wasilewskiego w zakresie przygotowania fragmentu aplikacji odpowiedzialnego za obsługę panelu sterowania i jego funkcjonalności | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Łącznie** | | 20 |

Wypełnia lider grupy

**Komentarz:**

Praca w tym tygodniu przebiegła bez zakłóceń. Przygotowana została funkcjonalność „Przepis Dnia” oraz wstępny panel administracyjny. Z racji pojawienia się nowych pomysłów, elementów, rozwiązań, które można by dodać do panelu administracyjnego będzie on jeszcze kończony w przyszłym tygodniu. Nowe funkcjonalności nie były planowane, ale ulepszą/usprawnią proces zarządzania aplikacją z poziomu panelu administracyjnego czyniąc aplikację bardziej funkcjonalną i łatwiejszą w kontroli/zarządzaniu.

**Uwagi do pracy poszczególnych osób:**

Brak

**Ocena efektywności prac:**

bardzo dobra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Rola w następnym okresie (zakres zadań) | Liczba godzin |
| Jakub Kulikowski | Bieżąca praca nad dokumentacją techniczną i instrukcją użytkownika | 5 |
| Adam Wasilewski | Bieżące wprowadzanie poprawek i nowych funkcjonalności, szczególnie w zakresie finalizacji panelu administracyjnego. Przygotowanie wstępnego projektu działania zarządzania istniejącymi przepisami i funkcji moderatora | 5 |
| Piotr Sumiński | Przygotowanie możliwości łatwego i przyjaznego przeglądu istniejących w bazie przepisów, wprowadzanie bieżących poprawek i uzupełnianie, w nawiązaniu do zmian wprowadzanych na Back-Endzie, poszczególnych funkcjonalności, szczególnie w zakresie panelu administracyjnego | 5 |
| Adam Żywica | Wsparcie Piotra Sumińskiego w jego obowiązkach, wprowadzenie drobnych korekt dotyczących baneru na stronie głównej, marginalne korekty grafiki oraz podstrony „O nas” | 5 |
| Piotr Król | Wsparcie Adama Wasilewskiego w jego bieżących obowiązkach, wprowadzenie marginalnych zmian w bazie danych | 5 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Łącznie** | | 25 |

Wypełnia opiekun grupy

**Komentarz:**

Celem prac w kolejnym tygodniu jest finalizacja panelu administracyjnego oraz przygotowanie wstępnego projektu działania przeglądania istniejących w bazie przepisów, a nawet jeżeli czas pozwoli, finalizacji go. Poruszana będzie kwestia możliwości zarządzania aplikacją użytkownika z uprawnieniami moderatora. W planach jest również wprowadzanie marginalnych korekt w bazie danych (Piotr Król) oraz dopracowanie i finalizacja panelu administracyjnego (wszyscy).

**Uwagi do pracy poszczególnych osób:**

Brak

**Ocena efektywności prac:**

bardzo dobra