**Projekt Grupowy WiTkwintnie – dziennik projektu**

**Temat:** Baza przepisów kulinarnych

**Tydzień roboczy od:** 2020-06-04 **do** 2020-06-10

**Nr dziennika:** 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Rola w bieżącym okresie (zakres zadań) | Liczba godzin |
| Jakub Kulikowski | Bieżąca praca nad dokumentacją oraz Instrukcją Użytkownika. Wsparcie merytoryczne świadczone na rzecz obu zespołów | 5 |
| Adam Wasilewski | Dopracowanie panelu administracyjnego, przygotowanie projektu zarządzania przepisami z poziomu panelu administracyjnego | 6 |
| Piotr Sumiński | Drobne poprawki dotyczące aspektów wizualnych strony internetowej, praca and panelem administracyjnym | 5 |
| Adam Żywica | Wsparcie Piotra Sumińskiego w zakresie pracy nad panelem administracyjnym oraz wprowadzania drobnych poprawek na stronie głównej oraz w sekcji „O nas” | 4 |
| Piotr Król | Wsparcie Adama Wasilewskiego w procesie przygotowywania projektu zarządzania przepisami z poziomu panelu administracyjnego oraz fragmentu dotyczącego zarządzania istniejącymi przepisami | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Łącznie** | | 23 |

Wypełnia lider grupy

**Komentarz:**

Praca w tym tygodniu przebiegała bez zarzutu. Zespoły koncentrowały się przede wszystkim na zaimplementowaniu procesu zarządzania przepisami z poziomu panelu administracyjnego, także dla osób posiadających uprawnienia moderatora a nie administratora. Wprowadzane zostały drobne poprawki dotyczące szerokiego spektrum elementów aplikacji czy strony internetowej.

**Uwagi do pracy poszczególnych osób:**

Brak

**Ocena efektywności prac:**

bardzo dobra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Rola w następnym okresie (zakres zadań) | Liczba godzin |
| Jakub Kulikowski | Finalizacja dokumentacji oraz Instrukcji Użytkownika, przeprowadzenie testów funkcjonalności aplikacji oraz podstawowych testów bezpieczeństwa | 10 |
| Adam Wasilewski | Dokładny przegląd i finalizacja Back-Endu aplikacji | 7 |
| Piotr Sumiński | Dokładny przegląd i finalizacja Front-Endu, strony internetowej | 8 |
| Adam Żywica | Wsparcie Piotra Sumińskiego w jego obowiązkach | 6 |
| Piotr Król | Wsparcie Adama Wasilewskiego w jego obowiązkach | 5 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Łącznie** | | 36 |

Wypełnia opiekun grupy

**Komentarz:**

Celem prac na kolejny tydzień jest finalizacja projektu, wprowadzenie wymaganych poprawek dla pełnej funkcjonalności aplikacji. Niezbędne jest dokładne sprawdzenie działania aplikacji, aby na końcu tego okresu aplikacja była gotowa do wprowadzenia/projekt był gotowy do oddania

**Uwagi do pracy poszczególnych osób:**

Brak

**Ocena efektywności prac:**

bardzo dobra